РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №48 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

 1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 №48

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения

«Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для комфортного проживания жителей Задонского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения», утвержденной постановление администрации Задонского сельского поселения от 27.05.2021 №75 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - получен сметный расчет на устройство основания под спортивную площадку, проведена экспертиза работ по устройству тротуара;

 - проведены работы по устройству детского игрового оборудования.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство территории сквера на участке по адресу: Ростовская область, Азовский район, х.Победа, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 61:01:0041001:907 (центральная аллея)» проведены работы по установке детского игрового оборудования, получен сметный расчет на устройство основания под спортивную площадку.

 Основное мероприятие 1.2. «Расходы на выполнение проверки достоверности сметного расчета» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2022 году по итогам года установлено наличие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем будут приняты корректировки, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 2808,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - местный бюджет 787,8 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 1929,8 тыс. рублей;

 - инициативные платежи – 91,2 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 2808,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2808,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - местный бюджет 787,8 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 1929,8 тыс. рублей;

 - инициативные платежи – 91,2 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2473,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 - местный бюджет 769,8 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 1612,1 тыс. рублей;

 - инициативные платежи – 91,2 тыс. рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1. «Доля населения, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, проживающего в Задонском сельском поселении» - плановое значение - 1, фактическое значение - 1.

Показатель 1.2. «Доля благоустроенных общественных и иных территорий в границах Задонского сельского поселения соответствующего функционального назначения, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах городской среды» - плановое значение - 1, фактическое значение – 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 2:2=0,5, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2473,1 тыс. рублей/ 2808,9 тыс. рублей =0,88.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,88/1=0,88, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,88\*0,2= 0,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par1141)I. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство территории сквера на участке по адресу: Ростовская область, Азовский район, х.Победа, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 61:01:0041001:907 (центральная аллея) | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Установлено детское игровое оборудование |  |
| 2 | Расходы на выполнение проверки достоверности сметного расчета | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение о достоверности сметной стоимости | Получено заключение о достоверности сметной стоимости |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 2808,9 | 2808,9 | 2473,1 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | 1929,8 | 1929,8 | 1612,1 |
| местный бюджет  | 787,7 | 787,8 | 769,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1  | всего  | 2808,9 | 2808,9 | 2473,1 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | 1929,8 | 1929,8 | 1612,1 |
| местный бюджет  | 787,7 | 787,7 | 769,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | всего  | 636,0 | 636,0 | 635,9 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 636,0 | 636,0 | 635,9 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2 | всего  | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.3 | всего  | 2124,9 | 2124,9 | 1789,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | 1929,8 | 1929,8 | 1612,1 |
| местный бюджет  | 103,8 | 103,8 | 85,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 91,3 | 91,3 | 91,2 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Показатель 1. Доля населения, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, проживающего в Задонском сельском поселении | проценты | 30 | 45 | 45 |  |
| 2 | Показатель 1.1.Доля благоустроенных общественных и иных территорий в границах Задонского сельского поселения соответствующего функционального назначения, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах городской среды | процент | 100 | 100 | 100 |  |