ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2014г.                                                                                              		№___

х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 10.12.2013 №37 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 1 полугодие  2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Подготовил:

заведующий сектором экономики и финансов				М.И. Наконечная

Согласовано: Заместитель главы						Г.А. Подлужный

специалист 1 категории 							Е.О. Герасимова

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от __________2014 №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

за 1 полугодие  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Задонского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 |  | 1757,9 | 29,6 | 764,7 |
| 1.2 | Строительство тротуара | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 1966,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Задонского сельского поселения | Выполняется ПСД | 27.05.2014 |  | 592,6 | 0,0 | 592,6 |
| 1.4 | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | Администрация Задонского сельского поселения | Погашена кредиторская задолженность в полном объеме | 01.01.2014 | 01.06.2014 | 1504,6 | 1504,6 | 1504,6 |
| 1.5 | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на строительство тротуара | Администрация Задонского сельского поселения | Погашена кредиторская задолженность в полном объеме | 01.01.2014 | 01.06.2014 | 36,6 | 36,5 | 36,5 |
| 1.6 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | Администрация Задонского сельского поселения | Выполняется ПСД | 18.04.2014 |  | 1100,0 | 0,0 | 603,2 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 6958,4 | 1570,7 | 3501,6 |

Глава Задонского сельского поселения					С.И. Рябов