ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2014г.                                                                                              		№___

х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 10.12.2013 №37 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 9 месяцев  2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Подготовил:

заведующий сектором экономики и финансов				М.И. Наконечная

Согласовано: Заместитель главы						Г.А. Подлужный

специалист 1 категории 							Е.О. Герасимова

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от __________2014 №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

за 9 месяцев  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1.1 | Софинансирование расходов по капитальному ремонту муниципальных многоквартирных домов | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | Администрация Задонского сельского поселения | Заключен договор на техническое обслуживание газопровода, проходящего в населенных пунктах поселения | 31.03.2014 |  | 80,8 | 51,7 | 80,8 |
| 1.3 | Приобретение материалов для работ по текущему ремонту водопроводных сетей | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | Администрация Задонского сельского поселения | Проеден капитальный ремонт водозаборной скважины в с.Новотроицкое | 02.04.2014 | 17.04.2014 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |
| 1.5 | Расходы на изготовление проектов на строительство газопровода и оценке достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода | Администрация Задонского сельского поселения | Проведена оценка достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода в х. Песчаный | 18.04.2014 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 670,8 | 541,7 | 570,8 |

Глава Задонского сельского поселения					С.И. Рябов