ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2015г.                                                                                              		№___

х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 10.12.2013 №37 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за  2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Подготовил:

заведующий сектором экономики и финансов				М.И. Наконечная

Согласовано: Заместитель главы						Г.А. Подлужный

специалист 1 категории 							Е.О. Герасимова

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от __________2015 №___

Отчет

о реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

за 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Задонского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 |  | 1782,7 | 29,6 | 764,7 |
| 1.2 | Строительство тротуара | Администрация Задонского сельского поселения | Работы выполнены в полном объеме в установленные сроки | 29.08.2014 | 16.09.2014 | 1966,7 | 0,0 | 1500,9 |
| 1.3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Задонского сельского поселения | Выполняется ПСД | 27.05.2014 |  | 592,6 | 266,0 | 592,6 |
| 1.4 | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | Администрация Задонского сельского поселения | Погашена кредиторская задолженность в полном объеме | 01.01.2014 | 01.06.2014 | 1504,6 | 1504,6 | 1504,6 |
| 1.5 | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на строительство тротуара | Администрация Задонского сельского поселения | Погашена кредиторская задолженность в полном объеме | 01.01.2014 | 01.06.2014 | 36,6 | 36,5 | 36,5 |
| 1.6 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | Администрация Задонского сельского поселения | Выполняется ПСД | 18.04.2014 |  | 603,3 | 0,0 | 603,2 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 6486,5 | 1836,7 | 5002,5 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год факт | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | не предусмотрены |  |
| 1.2 | Строительство тротуара | не предусмотрены |  |
| 1.3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых автомобильных дорог | не предусмотрены |  |
| 1.4. | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | не предусмотрены |  |
| 1.5. | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на строительство тротуара | не предусмотрены |  |
| 1.6 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | не предусмотрены |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  | нет |
| 1.2 | Строительство тротуара | Администрация поселения | август 2014 | сентябрь 2014 | 29.08.2014 | 16.09.2014 | 0,6км | 0,6км | нет |
| 1.3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация поселения | 2014г. | 2014г. | 2014г. | 2014г. | разработать ПСД | разработана ПСД | нет |
| 1.4. | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | Администрация поселения | 2014г. | 2014г. | 2014г. | 2014г. | погасить задолженность | задолженность отсутствует | нет |
| 1.5 | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на строительство тротуара | Администрация поселения | 2014г. | 2014г. | 2014г. | 2014г. | погасить задолженность | задолженность отсутствует | нет |
| 1.6 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | Администрация поселения | 2014г. | 2014г. | 2014г. | 2014г. | разработать ПСД | разработана ПСД | отсутствие финансирования из областного бюджета |

Сведения

об использовании средств бюджета Задонского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» | всего | 6486,4 | 4429,4 |
|  |  | бюджет поселения | 5187,0 | 3703,0 |
|  |  | областной бюджет | 1299,4 | 726,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | всего | 1782,7 | 764,6 |
|  |  | бюджет поселения | 1056,3 | 38,2 |
|  |  | областной бюджет | 726,4 | 726,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Строительство тротуара | всего | 1966,7 | 1500,9 |
|  |  | бюджет поселения | 1966,7 | 1500,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых автомобильных дорог | всего | 592,6 | 592,6 |
|  |  | бюджет поселения | 592,6 | 592,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | всего | 1504,6 | 1504,6 |
|  |  | бюджет поселения | 1504,6 | 1504,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на строительство тротуара | всего | 36,6 | 36,5 |
|  |  | бюджет поселения | 36,6 | 36,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | всего | 603,2 | 30,2 |
|  |  | бюджет поселения | 30,2 | 30,2 |
|  |  | областной бюджет | 573,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава Задонского сельского поселения					С.И. Рябов