ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______.2015г.                                                                                              		№__

х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2014 №64 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 1 полугодие  2015г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Подготовил:

заведующий сектором экономики					М.И. Наконечная

Согласовано:

Заместитель главы							Н.Ф. Пустовая

специалист 1 категории 						Е.О. Герасимова

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от ______2015 №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

за 1 полугодие  2015г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1.1 | Софинансирование расходов по капитальному ремонту муниципальных многоквартирных домов | Администрация Задонского сельского поселения | выполняются нормы жилищного законодательства в части муниципальной собственности | 01.01.2015 |  | 98,7 | 41,7 | 98,7 |
| 1.2 | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | Администрация Задонского сельского поселения | Заключен договор на техническое обслуживание газопровода, проходящего в населенных пунктах поселения | 01.01.2015 |  | 80,0 | 30,9 | 80,0 |
| 1.3 | Разработка ПСД на строительство «Трасса газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ для группы жилых домов в х.Песчаный Азовского района Ростовской области» | Администрация Задонского сельского поселения | ведется разработка ПСД | 17.03.2015 |  | 1050,0 | 30,0 | 514,1 |
| 1.4 | Разработка схемы теплоснабжения | Администрация Задонского сельского поселения | разработана и утверждена схема теплоснабжения поселения | 12.01.2015 |  | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 1.5 | Приобретение материалов для ремонта объектов ВКХ | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Расходы на содержание объектов ВКХ | Администрация Задонского сельского поселения | приобретен 1 насос взамен вышедшему из строя в целях бесперебойного водоснабжения населения |  |  | 225,6 | 37,0 | 37,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1527,3 | 182,6 | 772,8 |

Глава Задонского сельского поселения					С.И. Рябов