РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2016г.                                                                                              		№103

х. Задонский

Об утверждении отчет о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории  Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2014 №64 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 2015г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Приложение

к постановлению администрации Задонского сельского поселения от 08.04.2016 №103

Отчет

о реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 2015г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год факт | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Благоустройство территории Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Уборка территории | не предусмотрены |  |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | не предусмотрены |  |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории | не предусмотрены |  |
| 1.4 | Приобретение контейнеров под мусор | не предусмотрены |  |
| 1.5 | Отлов бродячих животных | не предусмотрены |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение контейнеров под мусор | Администрация поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | продолжается |  |  |  |
| 1.5 | Отлов бродячих животных | Администрация поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | продолжается |  |  |  |

Сведения

об использовании средств бюджета Задонского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» | всего | 183,7 | 142,2 |
|  |  | бюджет поселения | 183,7 | 142,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Уборка территории | всего | 104,8 | 69,6 |
|  |  | бюджет поселения | 104,8 | 69,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение материалов для благоустройства | всего | 20,1 | 20,1 |
|  |  | бюджет поселения | 20,1 | 20,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Противоклещевая обработка территории | всего | 3,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Приобретение контейнеров под мусор | всего | 55,0 | 52,5 |
|  |  | бюджет поселения | 55,0 | 52,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Отлов бродячих животных | всего | 0,8 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава Задонского сельского поселения					С.И. Рябов