ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 г. № х. Задонский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» на 2022 год

 В соответствии с постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 23.11.2018 № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» и постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения» решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 №21 «О бюджете Задонского ельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» на 2022 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Задонского сельского поселения.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Подготовила: Е.Н.Жарова

Согласовано: Е.О.Скрыпина

Приложение

 к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

 от 29.12.2021 г. №263

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды

Задонского сельского поселения» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | инициативные платежи зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | I. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство территории сквера  | Администрация Задонского сельского поселения | Благоустроенные общественные территории | В течение года | 353,8 | 0 | 353,8 | 0 |
| 1.1.2 | Расходы на выполнение достоверности сметного расчета объектов муниципальной собственности  | Администрация Задонского сельского поселения | Благоустроенные общественные территории | В течение года | 41,7 | 0 | 41,7 | 0 |
| 1.1.3 | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Администрация Задонского сельского поселения | Благоустроенные общественные территории | В течение года | 103,8 | 0 | 103,8 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 499,3 | 0 | 499,3 | 0 |