РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021 г. №204 х. Задонский

О внесении изменений в постановление Администрации Задонского сельского поселения от 30.12.2020 г. №212 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2021 год»

В связи с уточнением программных мероприятий муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2021 год, Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Задонского сельского поселения от 30.12.2020 г. №212 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Задонского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 09.12.2021 №204

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Прочее благоустройство» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | | |
| 1.1.1 | Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 1.1.2 | Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 354,2 | 0 | 0 | 354,2 | 0 |
| 1.1.3 | Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 79,2 | 0 | 0 | 79,2 | 0 |
| 1.1.4 | Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Задонского сельского поселения | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | В течение года | 19,2 | 0 | 0 | 19,2 | 0 |
| 1.1.5 | Общественные работы | Администрация Задонского сельского поселения | Привлечение граждан к участию в благоустройстве поселения | В течение года | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 |
| 1.1.6 | Расходы на выполнение проверки достоверности сметного расчета объектов муниципальной собственности | Администрация Задонского сельского поселения | Отчет о достоверности сметной стоимости объекта | январь-май | 20,3 | 0 | 0 | 20,3 | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территории сквера по адресу: Ростовская область, район Азовский, х. Победа, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 61:01:0041001:907) | Администрация Задонского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 199,0 | 0 | 0 | 199,0 | 0 |
| 1.1.8 | Расходы на выполнение других обязательств государства | Администрация Задонского сельского поселения | Сформированные земельные участки | В течение года | 30,1 | 0 | 0 | 30,1 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 764,0 | 0 | 0 | 764,0 | 0 |