РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31.10.2023 | №204 | х.Задонский |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 10.05.2023 № 78), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению №1.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение №1

к постановлению администрации Задонского сельского поселения от 31.10.2023 №204

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения»

за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Озеленение территории Задонского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Посадка зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов |  |  | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 не заключены договора |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. содержание зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов |  |  | 350,0 | 350,0 | 290,47 | 59,53 не заключены договора |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений  | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды |  |  | 219,2 | 219,2 | 216,0 | 3,2 не заключены договора |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме** |  |  |  |  | **594,2** | **594,2** | **506,47** | **87,73** |