РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2024 г № 35 х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 25.12.2023 № 101), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

 1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

 к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

 от 12.03.2024 г. № 35

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

 В целях улучшения экологической ситуации, а также улучшения привлекательности территории Задонского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №159 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результатекоторых повышается уровень благоустройства территорий населенных пунктов

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Озеленение территории Задонского сельского поселения», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «посадка зеленых насаждений» выполнено в полном объеме. В течение 2023 года заключены договора на приобретение саженцев, в рамках субботников произведена их высадка.

Основное мероприятие 1.2. «Содержание зеленых насаждений» выполнено в полном объеме. В течение 2023 года заключены договора на обрезку и спил деревьев.

Основное мероприятие 1.3. «мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений» выполнено в полном объеме, исполнен договор по инвентаризации зеленых насаждений.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2023 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 722,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 722,1 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 722,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 722,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 722,1 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 722,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 722,1 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено три показателя, по трем из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:3=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

722,1 тыс. рублей/722,1 тыс. рублей=1

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Озеленение территории Задонского сельского поселения» | Администрация Задонского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Посадка зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | улучшение экологического и эстетического уровня поселения | В течение года приобретены и высажены более 20 единиц зеленых насаждений |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.содержание зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | В течение года заключены договора на спил и обрезку деревьев |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Исполнен договор по инвентаризации зеленых насаждений |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 722,1 | 722,1 | 722,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 722,1 | 722,1 | 722,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1  | всего  | 722,1 | 722,1 | 722,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 722,1 | 722,1 | 722,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего  | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего  | 485,5 | 485,5 | 485,5 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 485,5 | 485,5 | 485,5 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего  | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Озеленение территории Задонского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1. доля площади зеленых насаждений к общей площади поселения | процент | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территории Задонского сельского поселения» |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля высаженных зеленых насаждений к общему числу, запланированных к посадке | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля зеленых насаждений, в отношении которых проведены уходные работы, к общему числу зеленых насаждений | процент | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Доля населенных пунктов, в которых проведены работы по инвентаризации зеленых насаждений, к общему числу населенных пунктов | процент | 35 | 40 | 69 |  |